附表:各相关区非建成区黑臭水体整治进展情况表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 行政区 | 总河段 | 完成评估 | 评估中 | 推进过程中 |
| 河段数 | 百分比 | 河段数 | 百分比 | 河段数 | 百分比 |
| 1 | 朝阳区 | 23 | 0 | 0.0% | 13 | 56.5% | 10 | 43.5% |
| 2 | 海淀区 | 5 | 4 | 80.0% | 0 | 0.0% | 1 | 20.0% |
| 3 | 丰台区 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 100.0% |
| 4 | 通州区 | 34 | 0 | 0.0% | 1 | 2.9% | 33 | 97.1% |
| 5 | 房山区 | 4 | 0 | 0.0% | 2 | 50.0% | 2 | 50.0% |
| 6 | 顺义区 | 6 | 6 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 7 | 大兴区 | 8 | 2 | 25.0% | 0 | 0.0% | 6 | 75.0% |
| 8 | 昌平区 | 3 | 0 | 0.0% | 1 | 33.3% | 2 | 66.7% |
| **全市** | **84\*** | **12** | **14.3%** | **17** | **20.2%** | **56** | **65.5%** |

\*不含1条界河重复条段。